B 机成品数据全栈集成服务项目立项报告

一、项目基本信息

| 项目项 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | B 机成品数据全栈集成服务开发与部署项目 |
| 项目负责人 | —— |
| 项目起止时间 | 预计 2026 年 3 月 - 2026 年 3 月（开发周期 1 周，部署调试 2 天） |
| 项目所属部门 | —— |
| 项目核心目标 | 实现 B 机成品数据从文件接收、标准化处理、数据库比对去重到自动入库的全流程自动化，提升数据处理效率与准确性 |

二、项目背景与立项依据

（一）行业与业务背景

当前产线 / 仓储环节中，B 机（FR/FL/FH/FT 系列）成品数据管理依赖人工处理：业务人员需手动接收 Excel/CSV 格式的成品数据文件，人工标准化批次号、机型、日期等核心字段，手动编写 SQL 语句后导入数据库，同时需人工比对数据库现有数据避免重复录入。该模式存在以下核心痛点：

- 效率低下：单批次数据处理耗时大；

- 准确率低：人工处理易出现字段格式不统一（如日期格式混乱、机型括号全半角不一致）、重复录入、SQL 语法错误等问题，出现错误又需返工

- 追溯性差：文件处理状态无统一归档，出错后难以定位问题环节，数据溯源成本高；

- 人力成本高：专职人员长期投入数据处理工作，挤占核心业务（如产线调度、库存管理）精力。

（二）立项依据

- 业务刚需：B 机成品数据入库是产线库存管理、订单交付的核心前置环节，自动化改造可直接解决业务卡点；

- 技术可行性：现有 Flask、pandas、pymysql 等技术栈成熟，且已完成核心逻辑原型开发，具备快速落地基础；

- 成本收益匹配：自动化改造后可减少 80% 以上人工处理时间，降低数据错误率至 1% 以下，短期可收回开发成本；

- 兼容性要求：需与现有 A 机系统密钥鉴权规则、数据库表结构兼容，保障业务链路贯通。

三、项目目标与范围

（一）核心目标

- 效率目标：单批次数据处理耗时缩短至 1 分钟内，支持并发文件上传处理；

- 质量目标：数据标准化率 100%，重复入库率 0%，数据错误率≤1%；

- 易用性目标：提供标准化 HTTP 接口，支持 Excel/CSV 文件上传，无需人工干预全流程；

- 可维护目标：支持机型列表、数据库配置、去重规则等灵活配置，无需修改代码即可适配业务变更。

（二）项目范围

| 功能模块 | 核心内容 |
| --- | --- |
| 文件接收模块 | 基于 Flask 开发上传接口，支持 Excel/CSV 格式，鉴权校验，原始文件分类归档 |
| 数据标准化模块 | 批次号、机型、日期、SQL 值自动格式化，适配 ALLOWED_MODELS 机型列表 |
| 数据库比对模块 | 解析 SQL 文件与数据库全量数据比对，基于 “机型 + 流水号” 去重，生成差异 SQL |
| SQL 转 CSV 模块 | 差异 SQL 自动转换为 UTF-8 编码 CSV 文件，兼容 Excel 打开 |
| 自动入库模块 | 差异数据自动导入 plan_import 表，支持表结构自动适配（缺失列新增） |
| 启动自检模块 | 服务启动时自动处理未完成任务，保障数据不遗漏 |
| 日志与归档模块 | 全流程日志记录，文件按 “处理成功 / 失败” 分类归档，便于追溯 |

2. 非功能范围

- 性能：支持同时处理≤10 个文件（单文件≤10 万行），响应时间≤30 秒；

- 兼容性：支持 Windows 服务器部署，兼容 MySQL 5.7+/8.0+，Excel 2016+；

- 安全性：数据库密码加密存储，接口鉴权，SQL 注入防护；

- 可扩展性：预留多数据库（如 PostgreSQL）适配接口，支持去重规则自定义。

四、项目可行性分析

（一）技术可行性

- 技术栈成熟：核心依赖 Flask（Web 框架）、pandas（数据处理）、pymysql（数据库交互）均为开源成熟技术，社区支持完善；

- 原型验证完成：已完成核心逻辑代码开发，文件解析、数据标准化、数据库比对等核心功能已通过初步测试；

- 部署简单：支持 Windows 服务器一键启动，无需复杂环境配置，现有 IT 运维团队可承接部署维护工作。

（二）操作可行性

- 用户适配：业务人员仅需通过现有流程修改文件，无需额外培训；

- 运维适配：IT 团队可通过配置文件修改机型、数据库等规则，无需代码开发能力；

- 风险可控：可先用测试系统进行测试，验证无误后实机运行，不影响现有业务流程。

五、项目实施计划

（一）阶段划分与里程碑

| 阶段 | 时间周期 | 核心任务 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求细化 | 第 1-2 天 | 确认机型列表、数据库配置、去重规则等细节， | 需求文档评审通过 |
| 开发实现 | 第 3-4 天 | 完成所有功能模块开发，修复原型阶段 Bug，编写单元测试 | 代码开发完成，单元测试通过率 100% |
| 实机部署 | 第5-10天 | 服务器部署、配置调试 | 服务稳定运行，可接收生产数据 |

（二）资源需求

- 人力资源：

  - 开发人员：1-2 名

  - 运维人员：1 名

- 硬件资源：复用现有 Windows 服务器（CPU≥4 核，内存≥8G，硬盘≥100G）；

- 软件资源：Python 3.8+、MySQL 5.7+、Flask 2.0+、pandas 1.4+。

| 风险类型 | 具体风险 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 技术风险 | 数据格式不规范导致解析失败、数据库连接异常 | 1. 增强异常捕获与容错逻辑；2. 开发数据格式校验规则；3. 数据库连接重连机制 |
| 业务风险 | 机型列表新增 / 变更频繁，导致适配不及时 | 1. 配置文件热更新，无需重启服务 |

七、项目预期收益

  流程标准化：建立 B 机数据处理标准化流程，提升业务规范性；

  可追溯性：文件归档与日志记录完善，便于问题定位与责任追溯；

  人力释放：业务人员从重复手工操作中解放，聚焦核心业务；

  系统兼容：与现有 A 机系统、数据库无缝对接，保障业务链路完整性。

八、项目验收标准

- 功能验收：所有模块按《需求规格说明书》实现，文件上传、数据标准化、比对去重、自动入库等核心功能无异常；

- 性能验收：单文件（10 万行）处理时间≤30 秒，并发处理 10 个文件无卡顿；

- 质量验收：连续试运行 30 天，数据错误率≤1%，无重复入库、数据丢失问题；

- 运维验收：配置修改、日志查看、故障排查等操作可由运维人员独立完成。

九、结论与建议

（一）结论

B 机成品数据全栈集成服务项目符合业务发展需求，技术方案成熟可行，成本收益匹配，风险可控，具备立项实施条件。

（二）建议

- 优先完成核心功能开发；

- 试点运行阶段先运行测试的SQL版本系统，验证无误后再实机部署；

- 建立定期维护机制，每季度更新机型列表、优化处理规则，适配业务变化。

- 审批意见：

同意立项 □ 需修改后复审 □ 不同意立项

- 审批人：__________ 日期：__________